|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ГЛАВА**  **Алешкин-Саплыкского**  **сельского поселения**  **Дрожжановского муниципального**  **района Республики Татарстан** |  | **Татарстан Республикасы**  **Чүпрәле муниципаль районы**  **Алешкин-Саплык**  **авыл җирлеге**  **БАШЛЫГЫ** |
| **422478, Россия, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Алешкин-Саплык, ул. Школьная, д.3а**  **тел. (84375) 37-5-35, 37-5-49, факс. 37-5-36**  **E-Mail:** [**AlSap.Drz@tatar.ru**](mailto:AlSap.Drz@tatar.ru) | | |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2023 года №4

О проведении двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.03.2023 года №625-р, на основании распоряжения Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района от 22.03.2023 года №70, в целях обеспечения санитарной очистки территории Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан и приведения их в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения Исполнительный комитет Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 01 апреля по 31 мая 2023 года санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан (далее - двухмесячник).

2. Создать оперативный штаб для координации работ по проведению двухмесячника и утвердить его состав, согласно приложению 1.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению 2.

4. Рекомендовать: руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселения, независимо от формы собственности:

- разработать и до 05 апреля 2023 года утвердить планы по санитарной очистке подведомственных территорий;

- изыскать возможности для обеспечения участия своих подразделений, а также населения в двухмесячнике по благоустройству и наведению чистоты и порядка;

- ввести в практику проведение средников, субботников и воскресников по уборке и очистке территорий населенных пунктов, с привлечением техники;

так же руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовать:

- до 1 мая определить места посадки деревьев и кустарников; с 1 по 14 мая провести посадку деревьев и кустарников с привлечением работников и школьников;

- привлечь население на посадку деревьев и кустарников, на очистку парков, скверов и мемориальных комплексов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Алешкин-Саплыкского

сельского поселения П.Н. Артемьев

Приложение 1

Утверждено Постановлением Главы Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района

от 01.04.2022 года №4

Состав

оперативного штаба для координации работ по проведению двухмесячника

|  |  |
| --- | --- |
| Артемьев Петр Николаевич | Глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |
| Члены штаба: |  |
| Клементьева Наталия Николаевна | директор Алешкин-Саплыкского СДК (по согласованию) |
| Замалетдинова Таслима Равиловна | директор Старозадоровского СК (по согласованию) |
| Халиуллов Марс Эмирович  Маркова Елена  Федоровна  Хуснутдинова Фания  Мунировна | директор Алешкин-Саплыкской средней общеобразовательной школы (по согласованию)  Заведующая Алешкин-Саплыкским дет. садом (по согласованию)  Начальник Алешкин-Саплыкского ОС (по согласованию) |
| Ильина Елена Валерьяновна | заведующая Алешкин-Саплыкским ФАП (по согласованию) |
| Хафизова Гульнара Ильгизяровна | заведующая Стародувановским ФАП (по согласованию) |
|  |  |
|  |  |
| Годунов Вадим Борисович | старший участковый уполномоченный полиции майор полиции (по согласованию) |

Приложение 2

Утверждено Постановлением Главы

Алешкин-Саплыкского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района

от 01.04.2023 года №4

ПЛАН

мероприятий двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов

Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Выявить несанкционированные свалки мусора на территориях населенных пунктов, лесопосадок, прибрежных полос, водных объектов, придорожных полос автомобильных дорог, объектов сельскохозяйственного назначения и принять меры по их ликвидации | апрель-май 2023 г. | руководители предприятий, организаций и учреждений, УУП |
| 2. | Организовать сбор и обеспечить регулярный вывоз мусора из вновь организованных площадок для контейнерного хранения отходов, отходов животноводческого происхождения, из мест временного складирования | постоянно | глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 3. | Внести в практику проведение средников, субботников, воскресников и других мероприятий с участием населения, коллективов предприятий и организаций всех форм собственности по благоустройству и санитарной очистке территории населенных пунктов поселения | постоянно | руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 4. | Проводить работы по благоустройству и выполнению санитарно-гигиенических требований на рынках и торговых площадках, организовать и систематически проводить проверку соблюдения санитарных норм на прилегающих территориях торговых точек и объектов общественного питания | постоянно | глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения, УУП |
| 5. | Очистить притоки рек поселения от несанкционированных свалок | апрель-май 2023 г. | глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения |
| 6. | Обустроить в период двухмесячника места для временного складирования бытовых отходов, обозначив их информационными указателями | апрель-май 2023 г. | глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения |
| 7. | Продолжить обустройство контейнерных площадок для контейнерного хранения бытовых отходов | апрель-май 2023 г. | глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений |

Глава сельского поселения: П.Н.Артемьев