| Исполнительный комитет Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |  | Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Алешкин-Саплык авыл җирлеге Башкарма комитеты |
| --- | --- | --- |
| 422478, Россия, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Алешкин-Саплык, ул. Школьная, д.3а тел. (84375) 37-5-35, 37-5-49, факс. 37-5-36 E-Mail: AlSap.Drz@tatar.ru |  |  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2026 года									 №1

О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2026 года № 462-р, на основании  распоряжения Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района от 26.03.2026 года №101,  в целях обеспечения санитарной  очистки территории Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан и приведения их в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения Исполнительный комитет Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Объявить с 01 апреля по 31 мая 2026 года санитарно-экологический двухмесячник по очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан и санитарной очистке от бытовых отходов, ликвидации несанкционированных свалок.

2. Создать оперативную группу для координации работ по проведению двухмесячника и утвердить его состав, согласно приложению 1.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению 2.

4.  Рекомендовать: руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселения, независимо от формы собственности:

- изыскать возможности для обеспечения участия своих подразделений, а также населения в двухмесячнике по благоустройству и наведению чистоты и порядка;

- на территории сельского поселения привести оборудованные полигоны в соответствие санитарно-экологическим нормам и правилам;

- организовать средники, субботники и воскресники по уборке и очистке

территории населенных пунктов, с привлечением техники;

- по согласованию депутатами Алешкин-Саплыкского сельского поселения закрепить улицы для оказания помощи и контроля по благоустройству улиц;

- до 15 апреля определить места посадки деревьев и кустарников;

- с 20 апреля по 20 мая провести посадку деревьев и кустарников с привлечением работников и школьников;

- привлечь население на посадку деревьев и кустарников, на очистку парков, скверов и мемориальных комплексов.

5. Рекомендовать уполномоченной участковой полиции оказать помощь по выявлению лиц, грубо нарушающих санитарно-экологическую обстановку в

сельском поселении и принять меры административной ответственности, согласно действующему законодательству

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Алешкин-Саплыкского

сельского поселения                                                            П.Н. Артемьев

Приложение 1

Утверждено Постановлением

Исполнительным комитетом

Алешкин-Саплыкского сельского          поселения Дрожжановского муниципального района

от 27.03.2026 года №1

Состав

оперативной группы для координации работ

по проведению двухмесячника

| Артемьев Петр Николаевич | Глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Клементьева Елена Васильевна | Секретарь Исполнительного комитета |
| Клементьева Наталия Николаевна | заведующий Алешкин-Саплыкского СДК (по согласованию) |
| Васильев Вячеслав Николаевич | заведующий Стародувановского СК (по согласованию) |
| Замалетдинова Таслима Равиловна | заведующий Старозадоровского СК (по согласованию) |
| Халиуллов Марс Эмирович | директор Алешкин-Саплыкской средней общеобразовательной школы (по согласованию) |
| Краснова Тамара Виталиевна | директор Стародувановской начальной школы-детский сад (по согласованию) |
| Маркова Елена Федоровна | заведующий Алешкин-Саплыкским дет. садом (по согласованию) |
| Хуснутдинова Фания Мунировна | Начальник Алешкин-Саплыкского ОС (по согласованию) |
| Ильина Елена Валерьяновна | заведующий Алешкин-Саплыкским ФАП (по согласованию) |
| Хафизова Гульнара Ильгизяровна | заведующий Стародувановским ФАП (по согласованию) |
| Залялова Румия Захаровна | заведующий Старозадоровским ФАП (по согласованию) |
| Камалов Марсель Маратович | старший участковый уполномоченный полиции майор полиции (по согласованию) |

Приложение 2

Утверждено Постановлением

Исполнительного комитета

Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района

от 27.03.2026 года №1

ПЛАН

мероприятий двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов

Алешкин-Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявить несанкционированные свалки мусора на территориях населенных пунктов, лесопосадок, прибрежных полос, водных объектов, придорожных полос автомобильных дорог, объектов сельскохозяйственного назначения и принять меры по их ликвидации | апрель-май | руководители предприятий, организаций и учреждений, УУП |
| 2. | Организовать сбор и обеспечить регулярный вывоз мусора из вновь организованных площадок для контейнерного хранения отходов, отходов животноводческого происхождения, из мест временного складирования | постоянно | глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 3. | Внести в практику проведение средников, субботников, воскресников и других мероприятий с участием населения, коллективов предприятий и организаций всех форм собственности по благоустройству и санитарной очистке территории населенных пунктов поселения | постоянно | руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 4. | Проводить работы по благоустройству и выполнению санитарно-гигиенических требований на рынках и торговых площадках, организовать и систематически проводить проверку соблюдения санитарных норм на прилегающих территориях торговых точек и объектов общественного питания | постоянно | глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения, УУП |
| 5. | Очистить берега водных объектов от несанкционированных свалок | апрель-май | глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения |
| 6. | Обустроить в период двухмесячника места для временного складирования бытовых отходов, обозначив их информационными указателями | апрель-май | глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения |
| 7. | Продолжить обустройство контейнерных площадок для контейнерного хранения бытовых отходов | апрель-май | руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 8. | Провести посадку деревьев и кустарников | с 20 апреля по 20 мая | Глава СП, директора школ |

Глава сельского поселения:			       	П.Н.Артемьев